제2장 종합 실습 완성 결과

월간 판매 파일 통합 프로젝트

제2장 본문(수정본)과 연계한 종합 실습 예시 답안

예시 사용 안내

이 문서는 하나의 모범 답안이 아니라 작성 깊이와 판단 과정을 보여 주는 예시이다. 특히 샘플에 나타난 CANCEL, 열 별칭, 중복 후보는 실제 업무 규칙으로 확정하지 않았다. 담당자가 확인하지 않은 항목을 “미결정”으로 남기는 것도 올바른 결과이다. 수정본에는 본문 2-1-7(위험도), 2-2-1(AI의 한계), 2-3-3(도구 유형·버전 관리·나쁜 AI 응답 찾기)에 대응하는 예시를 추가했다.

최종 판단

현재 프로젝트는 1단계 기획·요구사항 정의에 있다. 취소·중복·빈 값·열 별칭·부분 처리·보관 규칙을 확인하기 전에는 PRD 승인과 코드 생성을 시작하지 않는다.

1. 사실·가정·미결정

| 문장·규칙 | 분류 | 근거 | 확인·조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매월 세 부서 파일을 통합한다. | 사실 | 업무 요청과 관찰 기록 일치 | 대상 부서 변동 여부만 운영 시 확인 |
| 결과는 팀장이 공유 전에 검토한다. | 사실 | 담당자·팀장 인터뷰 일치 | 승인 게이트로 유지 |
| 원본 파일은 수정하면 안 된다. | 사실 | 요청 메일과 보안 조건 | context.md 후보 공통 금지 |
| 실제 매출 자료는 외부 AI에 올릴 수 없다. | 사실 | 보안 담당 발언 | 가명 샘플만 사용 |
| CANCEL도 취소로 제외한다. | 미결정 | 온라인 샘플에 있으나 승인 없음 | 업무 담당자·팀장 확인 전 구현 금지 |
| 거래처코드+거래일+금액이 같으면 중복이다. | 가정 | 고유 키 근거 없음; 정상 반복 거래 가능 | 후보로만 기록하고 삭제 금지 |
| 열 별칭은 자동으로 변환한다. | 미결정 | 부서별 이름 차이는 사실이나 자동 매핑 승인 없음 | 매핑 목록과 확인 방식 질문 |
| 상태가 비어 있으면 행만 제외하고 계속한다. | 미결정 | 담당자는 원부서 문의한다고 함 | 중단·보류·부분 처리 선택 확인 |
| 결과를 자동 이메일 발송한다. | 범위 후보/미승인 | 요청자는 희망, 팀장은 미리보기 요구 | 이번 범위 밖 제안; 별도 승인 |
| 결과는 공유 폴더에 영구 보관한다. | 가정 | 보관 기간 미확정 | 시스템·보안 담당 확인 |

우선 확인 질문

| 우선 | 질문 | 답변자 | 결정 전 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 취소로 인정할 정확한 값과 공백·대소문자 처리 규칙은? | 담당자·팀장 | 취소 제외 구현 |
| 2 | 모든 부서에 존재하는 거래 고유 키가 있는가? | 각 부서 담당자 | 중복 자동 삭제 |
| 3 | 상태 누락·미등록 값이면 파일 중단, 행 보류, 부분 처리 중 무엇인가? | 담당자·팀장 | 임의 제외·계속 처리 |
| 4 | 열 별칭 목록과 매핑의 승인 방식은? | 담당자 | 자동 열 변환 |
| 5 | 오류 파일이 있어도 정상 파일을 처리할 수 있는가? | 팀장 | 부분 결과 공유 |
| 6 | 결과·오류 파일의 위치, 이름, 보관 기간은? | 팀장·시스템·보안 | 운영 폴더 쓰기 |
| 7 | 실제 최대 파일 수·행 수와 처리 시간 목표는? | 담당자 | 성능 기준 확정 |
| 8 | 자동 이메일은 이번 범위인가? 미리보기·승인은 어떻게 남기는가? | 팀장·보안 | 이메일 기능 구현 |

2. 프로세스 맵과 위험도

| 단계 | 현재 상태 | 확인할 증거 | 통과 기준 | 되돌아갈 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획·요구사항 | 업무 과정·문제·안전 조건은 확보, 핵심 규칙 미결정 | 담당자 답변, 샘플 열 목록, 승인 기록 | 할 일/안 할 일/완료 기준/미결정 승인 | 테스트에서 규칙 충돌 발견 |
| 2. 프롬프트·작업 설계 | 미시작 | 요구 ID, 작업 목록, 테스트 사례 | 한 작업·제한 파일·검증 증거·승인 명확 | 작업 과대 또는 기준 모호 |
| 3. AI 협업·코드 생성 | 금지 상태 | 계획 승인, diff, 파일·명령 목록 | 승인 범위만 실행 가능하게 변경 | 범위 밖 기능·권한 발견 |
| 4. 실행·오류 수정 | 미시작 | 재현 절차, 로그, 기대·실제, 회귀 결과 | 정상·경계·오류·회귀 통과 | 요구·설계가 원인일 때 1·2단계 |
| 5. 완성·활용 | 미시작 | 사용자 승인, 운영·롤백 문서 | 제한 배포, 권한·보관·복구 검증 | 보안·운영 기준 미충족 |

바로 다음 행동

미결정 8개를 답변자별 인터뷰로 확인하고 사실·가정·결정을 갱신한다. 그 다음 제3장에서 PRD v0.1을 작성하되 미확정 항목은 가정 또는 열린 질문으로 표시한다.

일곱 관리 단계와의 대응

| 다섯 단계 | 대응하는 일곱 관리 단계 | 이 프로젝트에서 나누어 관리할 이유 |
| --- | --- | --- |
| 4. 실행·오류 수정 | 4. 실행·테스트 / 5. 오류 수정·디버깅 | ‘ 취소 ’ 공백·0012 문제처럼 실행은 되지만 업무상 틀린 결과가 나올 수 있어, 테스트 판정과 수정 승인을 분리해야 한다. |
| 5. 완성·실제 활용 | 6. 검증·승인 / 7. 배포·운영 | 팀장 미리보기 승인(검증)과 공유 폴더 권한·보관 기간 확인(배포)의 승인자가 다르다. |

프로젝트 위험도 판단

| 판단 항목 | 사례자료 근거 | 수준 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 범위 | 1명으로 시작하나 팀 4명 사용 희망(자료 G) | 중간 |
| 다루는 데이터 | 실제 거래처·매출 자료, 외부 AI 입력 금지(자료 C) | 높음 |
| 원본 접근·쓰기 | 공유 폴더 쓰기 권한 있음, 덮어쓸 뻔한 사례(자료 E·G) | 높음 |
| 외부 전송 가능성 | 자동 이메일 희망(자료 A) | 높음 |
| 결과가 틀렸을 때의 영향 | 팀장 보고·실적 판단에 사용, 틀린 합계 전송이 가장 위험(자료 C) | 높음 |
| 종합 위험 수준과 적용할 절차 | 높음. 일곱 관리 단계와 승인 지점을 모두 적용하고 네 문서·결정 로그·롤백 기록을 남긴다. 단, 가명 샘플로 만드는 초기 시제품은 ‘버려도 되는 시제품’으로 가볍게 진행할 수 있다. |  |

3. 역할·승인 경계와 도구 선택

| 단계 | 사람 | AI | 프로그램 | 승인·증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 문제·업무 규칙·범위 결정 | 질문·누락·위험·정리 | 없음 | 팀장/담당자 결정 기록 |
| 작업 설계 | 순서·변경·테스트 승인 | 작업 분해·위험 제안 | 없음 | 작업별 계획 승인 |
| 코드 생성 | 계획·diff 수락/거절 | 승인 작업 코드·테스트 생성 | 승인 파일만 변경 | 변경 파일·명령 검토 |
| 실행·테스트 | 샘플·업무상 기대값 판정 | 테스트·로그·비교 보조 | 가명 샘플 처리 | 실제 자료 사용 전 승인 |
| 수정 | 재현·수정 범위 승인 | 원인 후보·최소 패치·회귀 | 승인 변경 적용 | 재시험 결과 승인 |
| 검증 | 정확성·보안·사용성 승인 | 추적표·점검표 보조 | 검증 환경 실행 | 담당자·팀장 서명 |
| 배포·운영 | 사용자·권한·보관·중단 결정 | 안내서·배포 절차·로그 보조 | 승인 환경 반복 실행 | 배포·외부 연동 별도 승인 |

승인 없이는 실행하지 않을 일

| 작업 | 위험 | 승인자 | 복구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제 파일을 외부 AI에 입력 | 매출·거래처 정보 유출 | 보안 담당; 현재 금지 | 삭제·신고 절차, 자격증명 폐기 |
| 중복 행 자동 삭제 | 정상 거래 손실 | 담당자·팀장 | 원본 보존, 결과 폐기 후 재처리 |
| 원본 파일 쓰기·이동·삭제 | 복구·감사 추적 손상 | 원칙적으로 금지 | 백업 복원, 즉시 중단 |
| 결과 자동 이메일 발송 | 오류 결과·정보 외부 공유 | 팀장·보안 | 전송 중단·회수 절차 |
| 시스템 설치·공유 폴더 권한 변경 | 환경 장애·과도한 접근 | 시스템 담당 | 환경·권한 원복 |

AI 도구 선택

| 단계 | 도구 유형 | 선택 이유와 허용 범위 | 계획 모드·승인 설정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2. 기획·작업 설계 | 대화형 챗봇(회사 계정) | 현재 승인된 유일한 도구. 가명 정보와 업무 메모만 입력 | 해당 없음. 답변은 사람이 결정 로그에 옮김 |
| 3. 코드 생성 | AI 코드 편집기(승인 후) | practice 폴더만 열어 작업. 공유 폴더는 작업 공간에 포함하지 않음 | 계획 먼저 받기, 파일 변경마다 diff 확인 |
| 4~5. 실행·수정 | AI 코드 편집기 또는 CLI 에이전트(승인 후) | 명령 실행이 가능하므로 설치·삭제·네트워크 명령 금지 | 계획 모드 사용, 명령마다 승인 요청 설정 |

도구 승인 전(자료 G)에는 대화형 챗봇만으로 1~2단계를 진행한다. 이 결정이 곧 ‘지금 코드 생성을 시작하지 않는다’는 최종 판단과도 맞는다.

4. 세 가지 프롬프트

질문형

완성 프롬프트

당신은 비전공 실무자와 협업하는 업무 자동화 요구사항 분석가이다. 월간 판매 파일 통합 업무를 검토한다. 아직 PRD·설계·코드를 작성하지 말라.

[확정 맥락] 매월 세 부서 .xlsx를 통합, 팀장 공유 전 검토, 원본 수정 금지, 실제 자료 외부 AI 입력 금지.
[미결정] 취소 값, 중복 키, 상태 빈 값, 열 별칭, 부분 처리, 결과 이름·보관, 성능, 이메일.
[작업] 구현 전에 필요한 확인 질문을 최대 10개 작성한다.
[제약] 샘플에 보이는 CANCEL과 열 별칭을 승인된 규칙으로 간주하지 말고, 없는 규칙은 가정으로 표시한다. 해결책과 코드를 만들지 않는다.
[산출물] 우선순위 / 질문 / 질문 이유 / 답변자 / 미결정 시 위험 / 결정 전 금지 작업 표, 그리고 사실·가정·미결정 표.
[검증] 위 8개 미결정과 개인정보·원본·외부 전송·승인 위험이 모두 다뤄져야 한다.

템플릿형

완성 프롬프트

[역할] AI 협업 프로젝트 정리자
[목적] 담당자가 확정한 답변을 제3장 준비 자료로 구조화
[참조] 사례자료와 승인된 인터뷰 답변만 사용
[작업] ① 다섯 단계와 통과 증거 ② 사람·AI·프로그램 역할 ③ 네 문서 배치 후보 ④ 안전·승인 게이트 ⑤ 남은 질문 작성
[제약] 미확정 내용은 “미결정”, 서로 다른 답은 “충돌”로 표시. PRD·설계·코드 생성 금지. 같은 기준을 여러 문서에 복사하지 않음.
[산출물] 지정한 다섯 표와 10줄 이내 제3장 인계 메모
[검증] 모든 정보에 출처 또는 확인자가 있고 AI의 가정과 사람의 결정이 구분됨

원시형

완성 프롬프트

비전공 사용자가 이해하기 쉽도록 “필수 열 누락으로 처리를 중단했습니다”라는 오류 문구를 세 가지로 바꿔 줘. 책임을 사용자에게 돌리지 말고, 누락된 열 이름과 다음 행동이 들어가게 해 줘. 코드는 수정하지 말고 문구만 제안해 줘.

원시형은 문구 탐색에만 사용했다. 실제 오류 처리 동작을 바꾸려면 목적·제약·검증 기준을 추가해 템플릿형 프롬프트로 승격해야 한다(본문 2-2-3).

5. 네 문서 지도

| 정보 | 기준 문서 | 참조·갱신 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 실제 데이터 외부 입력 금지, 원본 읽기 전용, 결과 폴더 분리, 금지 명령 | context.md | 모든 작업이 참조; 보안·환경 규칙 변경 시 시스템·보안 담당 확인 |
| 사용자, 문제, 기능·품질 요구, MVP, 범위 밖, 수용 기준 | prd.md | design·executionplan이 요구 ID로 참조; 업무 변경 시 담당자·팀장 승인 |
| 열 매핑, 문자열 정규화, 화면 미리보기, 데이터 흐름, 오류 표시 | design.md | 승인된 PRD를 구체화; 업무 목표를 복사하지 않음 |
| TASK 순서, 선행조건, 변경 파일, 완료 조건, 테스트, 진행 상태 | executionplan.md | PRD·design ID를 참조; 각 작업 후 상태와 증거 갱신 |
| 프롬프트·AI 제안·사람 결정 | 별도 prompt/decision log | 기준 문서를 대신하지 않고 변경 근거와 미해결만 기록 |

6. 안전·복구와 버전 관리

| 위험 | 가능성 | 영향 | 예방 | 탐지 | 중단·복구 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 민감정보 외부 입력 | 2 | 3 | 가명 샘플, 입력 전 검사 | 대화·업로드 기록 점검 | 전송 중단, 삭제·신고 | 보안 |
| 원본 수정·삭제 | 2 | 3 | 읽기 전용, 결과 폴더, 백업 | 수정 시각·해시 비교 | 즉시 중단, 백업 복원 | 원칙상 금지 |
| 잘못된 취소·중복 처리 | 2 | 3 | 규칙 승인, 정답·경계 샘플 | 총계·제외 목록 대조 | 결과 폐기, 수동 결과 사용 | 담당자·팀장 |
| 무단 이메일·업로드 | 1 | 3 | 범위 밖, 네트워크 호출 금지 | 코드·로그·전송 기록 | 전송 차단, 키 폐기 | 팀장·보안 |
| 과도한 명령·설치 | 2 | 2 | 명령 목록 사전 승인 | 터미널·의존성 diff | 환경 재생성·원복 | 시스템 |
| 배포 후 저장 실패 | 1 | 2 | 권한 테스트, 제한 배포 | 오류 로그·결과 파일 확인 | 이전 버전·수동 절차 | 시스템·팀장 |

AI의 한계에서 오는 위험

| AI의 한계 | 이 프로젝트에서 생길 수 있는 일 | 예방·확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 환각 | 존재하지 않는 fastxlsx-reader 같은 패키지를 설치하거나 없는 옵션을 사용 | 새 라이브러리 금지를 context.md에 두고, 처음 보는 패키지는 공식 저장소에서 확인 |
| 비결정성 | 같은 질문형 프롬프트로 매번 다른 질문 목록이 나옴 | 좋은 결과는 프롬프트·결정 로그에 저장하고 기준 문서에 반영 |
| 컨텍스트 창 한계 | 긴 대화 끝에 ‘원본 수정 금지’를 잊고 원본에 저장 | 대화를 작업 단위로 나누고 매번 context.md를 참조시킴 |
| 동의 편향 | “CANCEL도 취소 맞지?”에 AI가 쉽게 동의 | “이 규칙의 반례와 위험을 찾아라”로 질문하고 결정은 담당자가 함 |

버전 관리·되돌림 계획

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 되돌아갈 지점 | Git 저장소를 practice 폴더에 만들고 커밋을 기본으로 사용. 도구 체크포인트는 보조 수단 |
| 저장 시점 | 작업 하나를 마치고 테스트가 통과하면 커밋 하나. AI에게 작업을 맡기기 직전에도 커밋 |
| 기록 규칙 | 메시지에 작업 ID와 내용 기록(예: “TASK-02 필수 열 확인”) |
| 원본 데이터 보관 | 원본은 공유 폴더에서 읽기만 하고, 샘플은 저장소 밖 data 폴더에 따로 보관(버전 관리 대상 아님) |
| 복구 절차 | 잘못된 변경 발견 → 작업 중단 → 직전 커밋으로 되돌림 → 원인 기록 → 제약을 보강해 다시 요청 |

현재 ‘판매통합_최종2.xlsx’처럼 파일명으로 관리하는 방식(자료 G)은 무엇이 언제 바뀌었는지 알 수 없어 롤백 근거가 되지 못한다. Git 사용 전까지는 날짜별 폴더 백업을 임시로 사용한다.

안전 원칙 선언문

이 프로젝트는 실제 고객명과 매출 자료를 외부 AI 서비스에 입력하지 않고 가명 샘플만 사용한다. 원본 파일은 읽기 전용이며 결과와 오류는 별도 폴더에 저장한다. AI는 질문·정리·계획·코드 초안·테스트 보조를 할 수 있지만 취소·중복 규칙과 부분 처리 여부를 결정하지 않는다. 파일 삭제, 외부 전송, 새 라이브러리 설치, 공유 폴더 권한 변경은 사람의 명시적 승인 전에는 실행하지 않는다. 모든 변경은 작업 ID와 대상 파일을 제한하고 변경 전 계획과 변경 후 테스트 결과를 검토한다. 잘못된 계산이나 원본 변화가 발견되면 즉시 중단하고 결과를 폐기한 뒤 백업 또는 이전 버전으로 복구한다.

7. 프롬프트·결정 로그와 AI 응답 검토

| 항목 | 완성 예시 |
| --- | --- |
| 날짜·작업 ID | 2026-09-12 / DISCOVERY-01 |
| 목적·참조 | 사례자료 A~F에서 구현 전 확인 질문과 위험 발견 |
| 입력 | 4장의 질문형 완성 프롬프트 |
| AI 질문·제안 | 취소 값, 공백·대소문자, 중복 키, 빈 상태, 부분 처리, 열 매핑, 보관, 이메일 질문. 거래일+코드+금액을 중복 후보로 제안. |
| AI 가정 | CANCEL을 취소 후보로 보고, 주문번호가 없을 때 조합 키를 쓸 수 있다고 제안했으나 확정 근거 없음. |
| 사람 판단 | 확인 질문은 수락. CANCEL·조합 키는 보류. 자동 이메일은 이번 범위 밖으로 거절. 원본 읽기 전용은 공통 규칙 후보로 수락. |
| 판단 이유 | 업무 데이터에 직접 영향을 주는 규칙은 담당자 승인 필요. 이메일은 오류 결과 전송 위험과 보안 검토가 필요. |
| 기준 반영 | context.md 후보에 외부 입력 금지·원본 읽기 전용. prd.md 후보에 팀장 미리보기와 오류 목록. 미결정은 PRD 열린 질문. |
| 다음 행동 | 답변자별 인터뷰 후 결정 로그 갱신, 제3장에서 PRD v0.1 작성. |

AI 응답 검토: 나쁜 응답 찾기 (자료 H)

| 발견한 문제 | 어긴 조건 | 위험 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| fastxlsx-reader 설치 | 새 라이브러리 설치 금지 | 확인되지 않은 패키지(환각·악성 가능성), 환경 오염 | 거절. 패키지 제거 후 되돌림 |
| 열 이름 자동 변환 | TASK-02 범위, 업무 규칙 추정 금지 | 열 별칭은 미결정 사항 | 거절. 미결정 목록에 유지 |
| 빈 상태 행을 취소로 보고 삭제 | 업무 규칙 추정 금지 | 정상 거래 손실, 합계 오류 | 거절. 빈 값 처리는 담당자 확인 |
| 원본 파일에 저장 | 원본 수정 금지 | 원본 훼손, 감사 추적 손상 | 거절. 즉시 중단 후 원본 백업 확인 |
| 근거 없는 ‘테스트 통과’ | 테스트 결과 보고 요구 | 검증되지 않은 결과를 승인하게 됨 | 수정 요청. 테스트 이름·기대·실제 결과 제출 요구 |

종합 대응

변경을 전부 수락하지 않고 직전 커밋으로 되돌린다. 결정 로그에 ‘범위 초과·금지 위반으로 거절’을 기록하고, 제약을 다시 명시한 뒤 “먼저 계획과 변경 예정 파일만 보여 줘”라는 요청으로 TASK-02만 다시 진행한다.

8. 동료 검토와 인계

| 동료 의견 | 반영 | 수정·이유 |
| --- | --- | --- |
| 파일이 세 개가 아닐 때 누락을 어떻게 판단하는지 질문 필요 | 반영 | 예상 부서 목록·대상 기간·마감 규칙을 질문에 추가 |
| 상태 누락 시 다른 파일을 계속 처리할지 불명확 | 반영 | 부분 처리 여부를 높은 우선순위 질문으로 이동 |
| 원시형 프롬프트로 오류 처리 코드까지 바꿀 위험 | 반영 | 문구 제안만 허용하고 코드 수정 금지를 명시 |
| 자동 이메일이 편하니 Must로 넣자 | 미반영 | 팀장 미리보기·보안 승인 전에는 범위 밖 |
| UI 색상을 지금 정하자 | 미반영 | 상세 화면 설계는 제3장 design.md에서 결정 |

제3장 인계 메모

| 구분 | 인계 내용 |
| --- | --- |
| 확정 사실 | 세 부서 월간 파일, 거래처별 집계, 팀장 검토, 원본 보존, 실제 데이터 외부 AI 금지 |
| PRD 후보 | 대상 파일 목록 표시, 필수 열 확인, 승인된 취소 규칙 적용, 거래처별 집계, 결과·오류 별도 저장, 팀장 미리보기 |
| 비기능 후보 | 원본 불변, 코드 앞자리 0 보존, 가명 샘플, 오류 시 안전 중단, 결과·로그 추적 |
| 설계 후보 | 열 매핑 확인, 처리 전 파일 목록, 결과 미리보기, 제외·오류 목록, 별도 결과 폴더 |
| 미결정 | 취소 값, 중복 키, 빈 값, 열 별칭, 부분 처리, 파일명·보관, 성능, 이메일 |
| 범위 밖 후보 | 자동 이메일, 클라우드 업로드, 원본 삭제·이동 |
| 첫 작업 후보 | 승인 후 입력 파일 목록과 필수 열 확인부터 작은 작업으로 시작 |
| 금지·승인 | 실제 자료 사용, 원본 쓰기, 외부 전송, 설치·권한 변경, 배포는 별도 승인 |

자기 평가

| 영역 | 점수 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 프로세스 이해 | 15/15 | 현재 단계·통과·되돌아갈 조건 연결 |
| 사실·가정 | 15/15 | CANCEL·중복·열 별칭을 미결정으로 유지 |
| 역할·책임 | 15/15 | 업무·보안·시스템 승인자 구분 |
| 프롬프트 | 19/20 | 세 방식과 여섯 요소 구분 |
| 문서 연결 | 10/10 | 기준·참조·갱신 원칙 제시 |
| 안전·복구 | 15/15 | 예방·탐지·중단·복구·승인 포함 |
| 기록·검토 | 10/10 | AI 가정과 사람 판단, 동료 의견 분리 |
| 합계 | 99/100 | 제3장 시작 가능 |